zasílám informace k zásahu v Hustopečích nad Bečvou. 

HZS Olomouckého kraje pokračuje v zásahu v Hustopečích nad Bečvou v pátek 25. dubna po havárii vlaku s cisternami s benzenem. Stav nebezpečí hejtman Olomouckého kraje prodloužil až do 27. května. 
Dále pokračujeme v činnostech, kterými směřujeme k likvidaci havárie, a to konkrétně:
1. specializovaná firma dokončila svařování jednotlivých štětovnic kvůli jejich uzemnění, u těchto prací zajišťujeme protipožární ochranu, asistuje výjezdová CAS + hasič s detektorem,
1. na březích jezera pracuje jedno velkokapacitní čerpadlo Hydrosub 150 a dvě výkonná čerpadla, celkově zajišťují přívod vody do 13 monitorů (statických proudnic). Ty vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují odpařování benzenu z jezera,
1. dle požadavků ČIŽP jsme upravili preventivní ochranná opatření na jezeře tak, aby odpovídala aktuální situaci na místě zásahu, uniklou látku v případě potřeby zachytáváme nadále sorbentem,
1. místo zásahu stále střeží hasič-chemik s detektorem, zajišťujeme protipožární opatření u čerpání z hlubinných sond, které zajišťuje firma Dekonta,
1. spolupracujeme na odběru vzorků vody se společností Ekomonitor,
1. měříme koncentrace v okolí v pravidelných intervalech, nadále s negativními výsledky.
Celkově na místě pracuje 13 hasičů a policistů.
Spolupracujeme s ČIŽP, KHS Olomouckého kraje, místními samosprávami, PČR, drážními hasiči a ZÚ HZS ČR.

Aktuální informace z ČIŽP k 15:00 25. dubna:
Ve středu 23. dubna zasedal krizový štáb Ministerstva životního prostředí, který konstatoval, že vývoj havárie v Hustopečích nad Bečvou je příznivý. Sanační projekt by měl být schválen do konce dubna, první fáze sanace potrvá asi půl roku. Závěry z jednání jsou k dispozici v tiskové zprávě MŽP: https://mzp.gov.cz/cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/archiv-tiskovych-zprav/krizovy-stab-mzp-larsenova-stena-zafungovala
Hejtman Olomouckého kraje ještě tentýž den prodloužil stav nebezpečí na území obce s rozšířenou působností Hranice až do 27. května. Úřadům i složkám, které se podílejí na likvidaci ekologické havárie, umožní snáze vykonávat některé sanační práce.
Co se dešťových srážek týče, v tuto chvíli nepředpokládáme, že by situaci na lokalitě nějak zásadně zkomplikovaly. Jejich skutečný dopad ale bude možné vyhodnotit až po analýze vzorků povrchových vod, které jsou dnes odebírány.
Dle resortu zdravotnictví, který provedl interpretaci hodnot v ovzduší naměřených mobilní měřicí stanicí, koncentrace benzenu od počátku měření v Hustopečích nepřekročily kritické limity a nepředstavují riziko poškození lidského zdraví. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. V hodnocení rizik bude resort pokračovat.

npor. Ing. Marek Mrázik

	Krajské operační a informační středisko 
HZS Olomoucký kraj | www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje

	[image: Photo]
	T: +420 950 770 010
M: +420 725 132 535
E: olk.kopis@hzscr.cz
A: HZS Olomoucký kraj Schweitzerova 524/91, Olomouc 



image1.png
el
&7/




